## Slide 1: Product Roadmap
Not-Null
Milvena Maneva
Product Owner

## Slide 2: Cпринт 1
Период: 07 Февруари - 23 Февруари, 2024

## Slide 3: Функционалности
Епик 1 - Регистрация и Вход:
Като потребител, искам да мога да се регистрирам и вляза в системата, за да получа персонализиран достъп до възможностите за дарения.
Като администратор, искам да имам възможност да създавам и управлявам акаунти на потребители, за да поддържам сигурността и управлението на приложението.
Епик 2 - Добавяне на Функционалности за Дарения:
Като потребител, искам да имам достъп до кампании за събиране на средства с описание и снимки, за да мога да избирам и участвам в дарителство.
Като организатор на кампания, искам да имам възможност да създавам, редактирам и споделям кампании за събиране на средства, за да привлеча дарители.

## Slide 4: Времева линия
Q1
Q2
Q3
Q4
Jul
Aug
Sep
Nov
Oct
Dec
Jan
Feb
Mar
Спринт 1
May
Jun
Apr
Епик 1
Епик 2

## Slide 5: Спринт 2
Период: 24 Февруари - 09 Март, 2024

## Slide 6: Функционалности
Епик 3 - Споделяне и Прозрачност:
Като дарител, искам да виждам ясна прозрачност за това как се използват средствата от моите дарения, за да се уверя в прозрачността на процеса.
Епик 4 - Разширение на Средствата за Дарение:
Като потребител, желая лесен и удобен начин за дарение чрез различни методи - кредитни и дебитни карти, PayPal, банкови преводи, за да имам гъвкавост при избора на начина на плащане.
Като потребител, искам да имам гаранция, че моите финансови транзакции са сигурни и защитени, за да мога с увереност да даря средства без риск от злоупотреба или измама.
Като организатор, искам инструменти и ресурси за лесно проследяване на даренията, които получавам, за да мога ефективно да управлявам и контролирам финансовите средства в рамките на моите кампании.

## Slide 7: Времева линия
Q1
Q2
Q3
Q4
Jul
Aug
Sep
Nov
Oct
Dec
Jan
Feb
Mar
May
Jun
Apr
Спринт 2
Епик 3
Епик 4

## Slide 8: Cпринт 3
Период: 10 Март-24 Март, 2024

## Slide 9: Функционалности
Епик 5 - Споделяне на Профил и Кампании:
Като потребител, искам да мога лесно да споделям своя профил и кампаниите, в които участвам, в социалните мрежи, за да увелича тяхната видимост.
Епик 6 - Комуникация с Дарители:
Като потребител, искам възможност за комуникация с дарителите и обмяна на информация относно кампаниите, за които съм заинтересуван.

## Slide 10: Времева линия
Q1
Q2
Q3
Q4
Jul
Aug
Sep
Nov
Oct
Dec
Jan
Feb
Mar
May
Jun
Apr
Спринт 3
Епик 5
Епик 6

## Slide 11: План за бъдещи функционалности
Персонализация на Потребителските Профили:
Цел: Въвеждане на функционалности, позволяващи потребителите да създават и персонализират своите потребителски профили.
Етапи:
  Въвеждане на екран за редактиране и допълване на личните данни.
  Разработка на механизъм за качване на снимки и видео материали в потребителските профили.
  Интегриране на допълнителни опции за персонализация, като добавяне на интереси, предпочитания и др.
Разширение на Средствата за Дарение:
Цел: Повишаване на удобството и гъвкавостта на методите за дарение.
Етапи:
  Развитие на системата за сигурни транзакции и въвеждане на мерки за защита на финансовите данни.
  Оптимизация на интерфейса за бърз и лесен избор между различните методи за дарение.

## Slide 12: Отбор
Александър Божилов
Project Manager
Милвена Мънева
Product Owner
Златомила Минчева
Developer 1
Павел Йорданов
Developer 2
Мелике Садула
QA